Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na dzień 30 czerwca 2011 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem | 22.170.166,00 | 10.681.080,03 | 48,17 |
| 2. | Dochody bieżące | 18.786.897,00 | 10.315.230,63 | 54,91 |
| 3. | Dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku | 3.383.269,00 39.620,00 | 365.849,40 62.129,40 | 10,81 156,81 |
| 4. | Wydatki ogółem | 23.688.250,00 | 9.999.789,36 | 42,21 |
| 5. | Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: - z tytułu poręczeń i gwarancji | 18.197.570,00 0,00 | 9.494.699,02 0,00 | 52,18 0,00 |
| 6. | Wydatki majątkowe | 5.170.680,00 | 352.035,78 | 6,81 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, w tym: - rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - wydatki bieżące na obsługę długu | 2.647.058,00 2.327.058,00 320.000,00 | 967.612,14 814.557,58 153.054,56 | 36,56 35,00 47,83 |
| 8. | Przychody budżetu | 3.845.142,00 | 93.417,00 | 2,43 |
| 9. | Kwota długu | 9.201.725,00 | 6.962.500,00 | 75,67 |
| 10. | Wynik budżetu | -1.518.084,00 | 681.290,67 | x |

Okres sprawozdawczy zakończono wykonaniem budżetu z wynikiem nadwyżki budżetowej w kwocie 681.290,67 zł; przy planowanym deficycie w kwocie 1.518.084,00 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 65,19 %, natomiast spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 9,06 %.

Strona: 1

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1.Projekt – Budowa instalacji solarno wiatrowej do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Jutrosin

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 -2012

- łączne nakłady finansowe  - 406.000,00 zł (z tego: w roku 2010 – 6.000,00 zł, w roku 2012  - 400.000,00 zł)

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu

- dokumentację projektową wykonano w roku 2010

- realizacja zaplanowana jest na rok 2012

2. Projekt – Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo

- okres realizacji przewidziano na lata 2010  - 2012

- łączne nakłady finansowe – 1.780.500,00 zł (z tego: w roku 2010 – 280.500,00 zł, w roku 2011 – 820.000,00 zł i  roku 2012 – 680.000,00 zł)

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu

- realizacja I etapu (budowa sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo) została zakończona; II etap (budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie) rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane

- zakończenie przewidziano na rok 2012

3. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin

- okres realizacji przewidziano na lata 2010- 2012

- łączne nakłady finansowe – 909.000,00 zł

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu

- dokumentację projektową wykonano w roku 2010

- realizacja zaplanowana jest na rok 2012

4. Projekt – Kształtowanie centrum wsi Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2010 – 2012

- łączne nakłady finansowe – 753.000,00 zł ( w tym: w roku 2010 – 3.000,00 zł, w roku 2011 – 150.000,00 zł i w roku 2012 – 600.000,00 zł)

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie tego projektu

- dokumentację projektową wykonano w roku 2010

- rozpoczęto realizację tego projektu

- zakończenie zaplanowano na rok 2012

Strona: 2

Pozostałe zadania

1. Budowa bezprzewodowej sieci w Gminie

- okres realizacji przewidziano na lata 2011 – 2013

- łączne nakłady finansowe – 12.480,00 zł (w tym: w roku 2011 – 4.161,00 zł, w roku 2012 – 4.160,00 zł i w roku 2013 – 4.160,00 zł)

- realizacja tego projektu uzależniona jest od Urzędu Marszałkowskiego; w I półroczu  realizacji nie rozpoczęto

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 -2013

- łączne nakłady finansowe – 3.570.000,00 zł (w tym: w roku 2012 – 70.000,00 zł, w roku 2013 – 3.500.000,00 zł)

- zlecono do realizacji dokumentację projektową (sfinansowanie nastąpi w roku 2012)

- realizacja przewidziana jest na lata 2012-2013

3. Budowa obiektów sportowych – Szkaradowo

- okres realizacji przewidziano na lata 2005-2015

- łączne nakłady finansowe – 4.030.000,00 zł (w tym: w latach 2005-2007  - 30.000,00 zł, w roku 2011 – 50.000,00 zł, w roku 2014- 2.000.000,00 zł i w roku 2015 – 1.950.000,00 zł)

- złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego; realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania

4. Projekt i budowa oświetleń wsi Dubin, Bartoszewice

- okres realizacji przewidziano na lata 2009-2012

- łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł (w tym: rok 2009 – 8.000,00 zł,    w roku 2012 – 42.000,00 zł)

- dalsza realizacja tego zadania przewidziana jest na rok 2012

5. Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej

- okres realizacji przewidziano na lata 2008-2016

- łączne nakłady finansowe – 1.033.580,00 (w tym: w roku 2008- 17.080,00 zł   i w roku 2016 – 1.016.500,00 zł

- ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania, realizację zadania przewidziano na rok 2016

6. Przebudowa drogi Pawłowo – Rogożewo

- okres realizacji przewidziano na lata 2009 -2012

- łączne nakłady finansowe – 838.430,00 zł (w tym: w roku 2009 – 38.430,00 zł, w roku 2011 – 400.000,00 zł i w roku 2012 – 400.000,00 zł)

- rozpoczęto I etap realizacji tego zadania, zakończenie tego etapu zaplanowano do końca października br.

- realizacja II etapu przewidziana jest na rok 2012

Strona: 3