Załącznik nr 1 
                                                 do Uchwały nr XVIII/125/2012
                                                 Rady Miejskiej w Jutrosinie

z dnia 27.06.2012r.

# PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Śląskowo

NA LATA 2012-2019

### Gmina Jutrosin

Czerwiec 2012r.

SPIS TREŚCI

- Wstęp………………………………………………………………….…….….3

- Charakterystyka miejscowości .......................................................................4

2.1. Historia ………......................…………………………..……….……...…4

2.2. Położenie .....………………….....………....……………...…….….…..…5

2.3. Demografia …………………………………………………….……...…..7

2.4. Bezrobocie………………………………………………………..….….…8

- Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1. Gospodarka…………………………………………………………….......8

3.2. Rolnictwo …....................................................................……………......8

3.3. Oświata ………………………….……………………….……..................9

3.4. Ochrona zdrowia ……….………….……………………………...........…9

3.5. Kultura, zabytki …………………….…………………..............................9

3.6. Infrastruktura techniczna ……………………………..….........................10

- Analiza mocnych i słabych stron miejscowości ...............................................10

- Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na najbliższe 7 lat............................................................12

5.1. Priorytety rozwoju miejscowości wraz z opisem inwestycji............................12

5.2 Opis planowanego zadania do realizacji ze środków Unii Europejskiej ...................................................................................…...…..………………...……13

5.3. Harmonogram realizacji………………………………………………………...15

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców Śląskowa …………………………………………………15

7. Podsumowanie...................................................................………………...….16

- Wstęp

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Możliwość taką daje między innymi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Warunkiem niezbędnym przy aplikowaniu o środki finansowe z tego programu stanowi dokument „Plan Odnowy Miejscowości”. Plan ten o charakterze planowania strategicznego jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców.

Podstawą rozwoju miejscowości Śląskowo jest dokument „Plan Odnowy Miejscowości Śląskowo”, który określa misję, cele działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2012-2019. Dokument ten został opracowany przy współudziale mieszkańców, a następnie uchwalony przez zebranie wiejskie. Ma on na celu podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania, zapewnienie mieszkańcom godziwego standardu i jakości życia.

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Śląskowo” są spójne z Narodową Strategią Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin. Cele i zadania zaproponowane w omawianym dokumencie nawiązują do powyższych dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztem i harmonogramem działań.

„Plan Odnowy Miejscowości Śląskowo” opracowano na podstawie debaty strategicznej z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców wsi, sołtysa, i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. W wyniku debaty poprzez dyskusję i głosowanie określono i zhierarchizowano cele i zadania inwestycyjne. Ponadto do oceny sytuacji społeczno – gospodarczej w Śląskowie przeprowadzono wywiad wśród mieszkańców, którego celem była ocena standardu życia mieszkańców oraz trendów w życiu społeczno – gospodarczym na przestrzeni ostatnich lat. Wyniki tego wywiadu umożliwiły sporządzenie analizy SWOT.

Plan Odnowy umożliwia efektowne gospodarowanie zasobami, stałą ocenę postępów i korygowanie błędów, zaangażowanie władz lokalnych i mieszkańców w planowaniu swojej przyszłości oraz sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości i uniknięciu przez to wielu problemów.

2. Charakterystyka miejscowości oraz inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

2.1. Historia

Pierwsza wzmianka pisana o Śląskowie pochodzi z 1284r., lecz archeolodzy dowodzą, że człowiek przebywał tu już  w epoce kamiennej, jak i w okresach przedhistorycznych.

We wczesnym średniowieczu znajdował się tu gród obronny. Kasztelan Stefan Szczedrzykowicz uzyskał zgodę na wsi od księcia Przemysława II. Wieś folwark o nazwie Dębina założono w 1737r. W  początkach państwa polskiego Śląskowo należało do rozległego latyfundium rodu Awdańców gałęzi Dubińskiej oraz Wczeliczów .

Liczba mieszkańców w ciągu stuleci się zmieniała. W okresach trudnych następował jej spadek. W drugiej połowie XV wieku wieś liczyła 115 mieszkańców , w latach 1578-1580 tylko 97, w 1631r 139, w latach 1673-1676 około 90, w 1717r. 81, w 1798r. 166 mieszkańców. Trudna sytuacja panowała we wsi w pierwszej połowie XVIII wieku. W 1731r. na folwarku nie zasianych było  „ na drugim staju zagonów 14, na trzecim staju 53, na czwartym 51”. W 1737r. i 1738r. panowała tu zaraza i wieś jeszcze bardziej się wyludniła. W tym czasie na folwarku w Śląskowie chowano około 500 sztuk owiec. Ponieważ popyt na wełnę owczą był duży, więc ilość owiec powiększono i w 1849r. chowano 1289 merynosów.

W końcu XIX wieku wzrosła liczba Niemców w Śląskowie. W 1896r. folwark należał do Komisji Kolonizacyjnej. Utworzono z niego szereg nowych gospodarstw chłopskich, na których osadzono Niemców. Wtedy też nazwę Śląskowa zmieniono na Sonnethal. Do dzisiaj była niemiecka część wsi należy do parafii jutrosińskiej, natomiast polska część wsi do dubińskiej. Niemiecką część wioski włączono do parafii Jutrosin, gdyż tam był ośrodek parafii ewangelickiej. Każda część wsi miała też swojego sołtysa i dopiero w okresie międzywojennym wprowadzono jedno sołectwo.

Chociaż w czasie I wojny światowej pewna ilość Niemców stąd wyjechała, to jednak w okresie międzywojennym w Śląskowie nadal mieszkała spora ich liczba.

W latach trzydziestych zawiązała się w Śląskowie Ochotnicza Straż Pożarna.

W ostatniej wojnie światowej uczestniczyło z wioski kilku mieszkańców, kilku gospodarzy zostało przesiedlonych. W 1942r. rozstrzelano tu 10 Polaków pochodzenia żydowskiego.  W grudniu 1942r. w Śląskowie mieszkało 338 mieszkańców, w tym 188 Polaków i 150 Niemców. Wioskę rozbito na dwie oddzielne części – niemiecką i polską. Powołano oddzielnego sołtysa dla Niemców i oddzielnego dla Polaków.

* * *

Informacje dotyczące historii Sobiałkowa opracowano na podstawie następujących źródeł:

– „Miasto i Gmina Jutrosin”- Stanisław Jędraś

2.2. Położenie

Śląskowo  jest wioską średniej wielkości, położoną w centrum gminy Jutrosin, w pow. rawickim i woj. wielkopolskim. Śląskowo znajduje się 
w odległości 5 km od miasta Jutrosin oraz w odległości 26 km od Rawicza (miasta powiatowego).

Rysunek poniżej przedstawia położnie wsi Śląskowo w gminie Jutrosin.

2.3. Demografia

Liczba mieszkańców wsi Śląskowa w ostatnich latach przedstawia się następująco:

| Rok | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 2000 | 362 |
| 2001 | 359 |
| 2002 | 349 |
| 2003 | 358 |
| 2004 | 358 |
| 2005 | 354 |
| 2006 | 346 |
| 2007 | 340 |
| 2008 | 335 |
| 2009 | 325 |
| 2010 | 326 |
| 2011 | 326 |

Z przedstawionej tabeli wynika, że w miejscowości Śląskowo w ostatnich latach utrzymuje się tendencja spadkowa poziomu liczby mieszkańców. Obrazowo przedstawia to wykres poniżej:

2.4. Bezrobocie

Bezrobocie w Powiecie Rawickim na koniec grudnia 2011 r. wynosiło 10,8%. Liczba bezrobotnych w gminie Jutrosin (stan na 31.12.2011r.) to 294 osób, w tym 166 kobiet.

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu nie prowadzi ewidencji liczby bezrobotnych 
w poszczególnych miejscowościach powiatu.

W Powiecie Rawickim bezrobocie nieznacznie zmalało w ostatnim roku. Z informacji uzyskanych na zebraniu wiejskim w Śląskowie stwierdzono, że bezrobocie we wsi pozostaje na stałym poziomie.

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

3.1. Gospodarka

Śląskowo to wieś rolnicza, ale również znajduje się tu sporo punktów prowadzenia działalności gospodarczej. W Śląskowie jest sklep  wielobranżowy, zakład przetwórstwa rybnego zatrudniający kilkadziesiąt osób, cztery zakłady budownictwa ogólnego.

3.2. Rolnictwo

Powierzchnia całkowita wsi Śląskowo wynosi 665,47 ha.

Struktura użytków we wsi Śląskowo:

| Rodzaj użytku | Powierzchnia [ha] | Udział w ogóle [%] |
| --- | --- | --- |
| Grunty orne wraz sadami | 516,57 | 77,62 |
| Łąki i pastwiska | 77,98 | 11,72 |
| Lasy i zadrzewienia | 26,00 | 3,91 |
| Wody i rowy | 13,20 | 1,98 |
| Tereny komunikacyjne | 16,59 | 2,49 |
| Tereny osiedlowe | 14,32 | 2,15 |
| Nieużytki | 0,81 | 0,12 |

Wykres użytków we wsi Śląskowo:

3.3. Oświata

W przeszłości dzieci ze Śląskowa uczęszczały do szkoły w Śląskowie. Obecnie dzieci i młodzież w wieku szkolnym dowożona jest do szkoły podstawowej w Dubinie oraz gimnazjum w Szkaradowie.

3.4. Ochrona zdrowia

Mieszkańcy Śląskowa z opieki medycznej korzystają w Prywatnych Przychodniach Lekarskich w Jutrosinie.

3.5. Kultura, zabytki

W Śląskowie ochroną konserwatora zabytków objęte są następujące obiekty:

- ZAGRODA NR 33

- dom, murowany, początek XX w.

- Budynek gospodarczy, murowany, początek XX w.

- Dom nr 15, murowany, początek XX w.

- Dom nr 21, murowany, początek XX w.

- Dom nr 23, murowany, początek XX w.

- Dom nr 50, murowany, koniec XIX w.

- Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 22, murowany 1922r.

- Stodoła w zagrodzie nr 29, szch., XIX/XX

3.6. Infrastruktura techniczna

Wieś Śląskowo jest zwodociągowana, posiada także kanalizację deszczową oraz sieć elektro-energetyczną, sieć gazociągową, a także sieć telefoniczną.

Gospodarka odpadami jest uregulowana. Mieszkańcy wyposażeni są 
w indywidualne pojemniki na śmieci oraz worki do segregacji odpadów.

4. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości Śląskowo:

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój);

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

Mocne strony:

- Aktywni mieszkańcy

- Duży procent ludzi prowadzący własną działalność gospodarczą

- Operatywny Sołtys i Rada Sołecka

- Dobra sieć dróg wiejskich

- Czyste środowisko

Słabe strony:

- Bardzo zły stan świetlicy wiejskiej

- Słabo rozwinięta agroturystyka

- Słabo zorganizowane miejsce do gier sportowych i rekreacji

- Brak kanalizacji sanitarnej

Szanse:

- Możliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej

- Integracja mieszkańców, wspólne działania na rzecz wsi

-	Większa ilość imprez integracyjnych i okolicznościowych

- Tendencja do osiedlania się na wsiach

- Gospodarstwa agroturystyczne

Zagrożenie:

- Bezrobocie i emigracja zarobkowa mieszkańców

- Niewystarczające środki na realizację programu odnowy

5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na najbliższe 7 lat.

5.1. Priorytety rozwoju miejscowości wraz z opisem każdej inwestycji:

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa Śląskowo określili następujące priorytety rozwoju miejscowości:

1) Nowoczesne miejsce spotkań.

2) Miejsce zabawy dla dzieci

3) Rozwój turystyki i rekreacji.

Na podstawie w/w priorytetów rozwoju stworzono misję wsi Śląskowo.

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens życia”, czyli jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana.

Misja wsi Śląskowo:

„Śląskowo to wieś coraz piękniejsza – tu chcemy mieszkać, pracować i odpoczywać”

Misja wskazuje pola i kierunki działań na najbliższe lata w miejscowości Śląskowo, które spowodują odnowę i rozwój wsi.

5.2. Opis planowanego zadania do realizacji ze środków programu „Odnowa 
i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy wsi zaproponowali szereg zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną do realizacji na najbliższe 7 lat tj. od 2012r. do 2019r., które przyczynią się do odnowy i rozwoju wsi.

Pomysły zgłoszone przez mieszkańców:

- Remont świetlicy wiejskiej (w tym: w tym: wymiana pokrycia dachu, remont pomieszczenia na piętrze, remont sanitariatów,  malowanie elewacji wewnętrznej, wymiana podłogi),

- Budowa placu zabaw dla dzieci

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Utwardzenie terenu przed świetlicą kostką (umożliwi to realizację imprez plenerowych przy świetlicy np. dożynek)

- Budowa chodników

5)  Kultywowanie tradycji kulturalny wsi wśród młodzieży

6)  Budowa kanalizacji sanitarnej

7)  Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, poprzez utwardzenie dróg polnych

W wyniku debaty na zebraniu wiejskim oraz w wyniku przyjętych wcześniej priorytetów rozwoju w/w zadania zhierarchizowano i do kategorii zadań priorytetowych czyli do realizacji w pierwszej kolejności tj. w latach 2013-2014 przyjęto następujące zadania:

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięcia aktywizującego społeczność lokalną | Szacunkowy koszt netto [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Remont świetlicy wiejskiej (w tym: wymiana pokrycia dachu, remont pomieszczenia na piętrze, remont sanitariatów, malowanie elewacji wewnętrznej, wymiana podłogi), | 359 757,39 |
| 2 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | 163 204,29 |
| 3 | Budowa placu zabaw dla dzieci | 12 000,00 |
| Razem netto |  | 534 961,68 |

Przyjęte do realizacji w pierwszej kolejności zadania wpisują się w ustalone priorytety tj.

Priorytet: Nowoczesne miejsce spotkań – Remont świetlicy wiejskiej

Priorytet: Miejsce zabawy dla dzieci – Budowa placu zabaw dla dzieci

Priorytet: Rozwój turystyki i rekreacji – Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

Kwota netto przyjętych zadań do realizacji w pierwszej kolejności to 534 961,68 zł, co stanowi brutto kwotę 658 002,87zł

Zadania przyjęte jako priorytetowe realizowane będą tzn. finansowane będą z działania Odnowa i rozwój wsi w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

Pozostałe zadanie zgłoszone na zebraniu wiejskim realizowane będą w kolejnych latach tj. w latach 2014-2019r. Realizacja kolejnych zadań uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych.

5.3. Harmonogram realizacji

W budżecie gminy Jutrosin w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zaplanowano zadanie „Kształtowanie Centrum Wsi Śląskowo oraz kształtowanie centrum wsi Pawłowo” na lata 2013 -  2014. W ramach tej inwestycji zrealizowane zostaną wszystkie zadania, określone w poprzednim rozdziale jako priorytetowe. Planowany termin rozpoczęcia zadań określony jako priorytetowe w niniejszym Planie Odnowy Miejscowości Śląskowo to wrzesień 2013. Zakończenie tych zadań priorytetowych planuje się na październik 2014r.

Zadanie nie zakwalifikowane to priorytetowych będą realizowane  po roku 20014r. Przewidywany ich koszt to ok. 2 mln. zł. Ich zakończenie planuje się w najpóźniej do roku 2019r., ale uzależnione będzie to od posiadanych środków finansowych.

- Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców Śląskowa

Największe znaczenie dla wszystkich mieszkańców wsi ma centrum Śląskowa

W centrum miejscowości znajduje się świetlica wiejska wraz z remizą strażacką, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku PKS.

Budynek świetlicy wymaga jednak gruntownego remontu. W świetlicy swoje spotkania odbywa Koło Gospodyń Wiejskich, organizuje festyny dla dzieci, zabawy wiejskie oraz zajmuje się promowaniem lokalnych wypieków. Tuż obok świetlicy znajduje się niewielki plac, na którym gry i zabawy urządzają dzieci i młodzież, jednak brak jest na tym placu atestowanych zabawek służących bezpiecznej zabawie.

Obszar ten ze względu na swoje położenie pełni dla mieszkańców bardzo ważną funkcję.

Zaplanowane na tym obszarze inwestycje przyczynią się do poprawy życia mieszkańców terenów wiejskich oraz poprawy wizerunku wsi.

Po realizacji w/w zadań centrum wsi Śląskowa stanie się obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców.

7. Podsumowanie

Niniejszy plan Odnowy Miejscowości Śląskowo zakłada realizację kilku przedsięwzięć w przeciągu 7 lat. Remont świetlicy wiejskiej będzie realizowany w roku 2014.

Pozostałe zadania zgłoszone na zebraniu wiejskim wykonane zostaną w kolejnych latach tj. 2014-2019. Realizacja każdej inwestycji uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych.