Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

na dzień 30 czerwca 2016 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2016 | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem | 27.342.859,08 | 15.119.330,42 | 55,30 |
| 2. | Dochody bieżące | 26.684.922,08 | 15.102.280,04 | 56,59 |
| 3. | Dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku | 657.937,00 111.437,00 | 17.050,38 17.050,38 | 2,59 15,30 |
| 4. | Wydatki ogółem (bez obsługi długu) | 29.499.639,08 | 15.328.602,15 | 51,96 |
| 5. | Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: - z tytułu poręczeń i gwarancji | 24.269.767,08 0,00 | 13.056.070,78 0,00 | 53,80 0,00 |
| 6. | Wydatki majątkowe | 5.229.872,00 | 2.272.531,37 | 43,45 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, w tym: - rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - wydatki bieżące na obsługę długu | 1.750.000,00 1.500.000,00 250.000,00 | 769.867,61 690.000,00 79.867,61 | 43,99 46,00 31,95 |
| 8. | Przychody budżetu ( w tym: wolne środki) | 3.906.780,00 (1.906.780,00) | 3.017.809,61 (1.906.780,47) | X |
| 9. | Kwota długu | 5.719.999,76 | 5.641.028,90 | X |
| 10. | Wynik budżetu | -2.406.780,00 | -289.139,34 | X |

Okres sprawozdawczy zakończono wykonaniem budżetu z wynikiem ujemnym (deficytem)  w kwocie 289.139,34 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2016 r. w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 37,31 %, natomiast spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 5,09 %.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r.

Rok 2016 rozpoczęto długiem w kwocie 5.219.999,76 zł. W ciągu I półrocza dokonano spłat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ogółem w kwocie 690.000,00 zł.

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w DNB O/Rawicz zaplanowano zgodnie z zawartą umową na IV kwartał 2016 roku.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kolejne transze pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 611.029,14 zł oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie w kwocie 500.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 5.641.028,90 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Miasta i Gminy Jutrosin

Ogółem na realizację przedsięwzięć w roku 2016 zaplanowano środki w kwocie 4.596.070,00 zł, z tego:

- I. Pozostałe zadania. Projekty realizowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Domaradzice – Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2017,

- łączne nakłady finansowe – 3.709.030,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł,

w roku 2015 – 246.300,00 zł, w roku 2016 – 2.000.000,00 zł i w roku 2017 –

1.400.000,00 zł),

- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,

- w roku 2015 podpisano umowę na realizację tego projektu,

- złożono wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o pożyczkę na realizację tego projektu,

- rozpoczęto roboty budowlane,

- w okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane,

- dalszą realizację projektu i zakończenie  przewiduje się w roku 2017.

2. Sala sportowo - widowiskowa w Szkaradowie

- okres realizacji przewidziano na lata 2005 – 2016,

- łączne nakłady finansowe – 3.873.607,00 zł (w tym: w latach 2005 -2013 - 79.000,00 zł,   w roku 2014 – 32.115,00 zł, w roku 2015 – 1.602.640,00 zł i w roku 2016 – 2.159.852,00 zł),

- w roku 2012 sfinansowano koncepcję hali sportowo widowiskowej,

- w roku 2013 częściowo sfinansowano dokumentację projektową,

- w roku 2014 sfinansowano kolejny etap dokumentacji projektowej,

- w roku 2015 podpisano umowę na realizację tego projektu i przystąpiono do prac budowlanych,

- w okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane,

- dalsza realizacja i zakończenie zadania przewidziane jest w III kwartale 2016 roku.

3. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach

- okres realizacji przewidziano na lata 2016 – 2018,

- łączne nakłady finansowe – 1.963.000,00 zł (w tym: w roku 2016 – 30.000,00 zł,

w roku 2017 – 200.000,00 zł i w roku 2018 – 1.733.000,00 zł),

- w roku 2016 sfinansowano dokumentacje projektową,

- dalsza realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2018.

4. Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

- okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017,

- łączne nakłady finansowe – 12.436,00 zł (w tym: w roku 2016 kwota – 6.218,00 zł i w roku 2017 kwota – 6.218,00 zł).

- dofinansowanie zaplanowano na II półrocze.

5. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych  Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I

- okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017,

- łączne nakłady finansowe – 410.000,00 zł (w tym: w roku 2016 kwota – 400.000,00 zł i w roku 2017 kwota – 10.000,00 zł).

- w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla jednostki OSP w Jutrosinie, w kwocie 398.833,00 zł,

- ostateczne zakończenie projektu zaplanowano na m-c styczeń 2017 r.