Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

na dzień 30 czerwca 2017 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem | 31.531.468,21 | 17.930.810,73 | 56,87 |
| 2. | Dochody bieżące | 31.133.318,21 | 17.816.207,05 | 57,23 |
| 3. | Dochody majątkowe, w tym: - dochody ze sprzedaży majątku | 398.150,00 355.400,00 | 114.603,68 114.603,68 | 28,78 32,25 |
| 4. | Wydatki ogółem (bez obsługi długu) | 34.754.468,21 | 15.644.444,57 | 45,01 |
| 5. | Wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym: - z tytułu poręczeń i gwarancji | 28.542.215,21 0,00 | 15.433.460,37 0,00 | 54,07 0,00 |
| 6. | Wydatki majątkowe | 6.212.253,00 | 210.984,20 | 3,40 |
| 7. | Spłata i obsługa długu, w tym: - rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - wydatki bieżące na obsługę długu | 1.869.000,00 1.600.000,00 269.000,00 | 489.200,49 410.000,00 79.200,49 | 26,17 25,63 29,44 |
| 8. | Przychody budżetu ( w tym: wolne środki) | 5.092.000,00 (592.000,00) | 1.067.492,18 (1.067.492,18) | X |
| 9. | Kwota długu | 8.619.999,76 | 5.309.999,76 | X |
| 10. | Wynik budżetu | -3.492.000,00 | 2.207.165,67 | X |

Okres sprawozdawczy zakończono wykonaniem budżetu z wynikiem dodatnim (nadwyżką)  w kwocie 2.207.165,67 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2017 r. w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 29,61 %, natomiast spłaty rat wraz z należnymi odsetkami w stosunku do dochodów wykonanych wynoszą 2,73 %.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r.

Rok 2017 rozpoczęto długiem w kwocie 5.719.999,76 zł. W ciągu I półrocza dokonano spłat z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ogółem w kwocie 410.000,00 zł.

Wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w DNB O/Rawicz zaplanowano zgodnie z zawartą umową na IV kwartał 2017 roku ( ostatnia seria 800.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kolejnego zadłużenia. Podpisanie umowy o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu zaplanowano na II półrocze.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 5.309.999,76 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Miasta i Gminy Jutrosin

Ogółem na realizację przedsięwzięć w roku 2017 zaplanowano środki w kwocie 5.070.735,53 zł, z tego:

- Wydatki majątkowe

1. Budowa kanalizacji sanitarnej  Śląskowo – Nowy Sielec

- okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2017,

- łączne nakłady finansowe – 2.260.365,00 zł (w tym: w roku 2012 – 62.730,00 zł,

w roku 2015 – 246.300,00 zł, w roku 2016 – 1.851.335,00 zł i w roku 2017 –

100.000,00 zł),

- dokumentację projektową wykonano w roku 2012,

- w roku 2015 podpisano umowę na realizację tego projektu,

- zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu  na realizację tego projektu,

- zakończenie  przewiduje się w III kwartale  2017 roku.

2. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach

- okres realizacji przewidziano na lata 2016 – 2019,

- łączne nakłady finansowe – 1.962.520,00 zł (w tym: w roku 2016 – 29.520,00 zł,

w roku 2017 – 33.000,00 zł i w roku 2019 – 1.900.000,00 zł),

- sfinansowano dokumentacje projektową,

- dalsza realizacja projektu przewidziana jest w roku 2019.

3. Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

- okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017,

- łączne nakłady finansowe – 12.436,00 zł,

- dofinansowanie wstępnie zaplanowano na II półrocze,

- Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośbą o przesunięciu tego dofinansowania na rok 2018.

4. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych  Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap I

- okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017,

- łączne nakłady finansowe – 408.833,00 zł (w tym: w roku 2016 kwota – 398.833,00 zł i w roku 2017 kwota – 10.000,00 zł).

- w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla jednostki OSP w Jutrosinie, w kwocie 10.000,00 zł,

- jednostka OSP w Jutrosinie odebrała pojazd strażacki,

- ostateczne rozliczenie projektu w II półroczu 2017 r.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice

- okres realizacji przewidziano na lata 2016-2018,

- łączne nakłady finansowe – 3.800.000,00 zł (w tym: rok 2016 -50.430,00 zł, rok 2017 – 700.000,00 zł i rok 2018 – 3.049.570,00 zł)

- sfinansowano przygotowanie dokumentacji,

- złożono wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu,

- roboty budowlane zaplanowano na II półrocze i dalszą realizację w roku 2018.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo- Ostoje

- okres realizacji przewidziano na lata 2016 -2019

- łączne nakłady finansowe – 10.209.594,00 zł ( w tym: rok 2016- 9.594,00 zł, rok 2017- 4.100.000,00 zł, rok 2018- 4.110.430,00 zł, rok 2019- 1.989.570,00 zł)

- sfinansowano opracowanie dokumentacji,  kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót

- dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

7. Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew

- okres realizacji przewidziano na lata 2017-2018

- łączne nakłady finansowe – 237.000,00 zł (w tym: rok 2017 -17.000,00 zł, rok 2018

– 220.000,00 zł)

- na rok 2017 zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej

- sfinansowanie nastąpi w III kwartale br.

- dalsze prace przewidziano na rok 2018.

8. Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie

- okres realizacji przewidziano na lata 2017-2018

- łączne nakłady finansowe – 833.000,00 zł (w tym: rok 2017- 53.000,00 zł, rok 2018

– 780.000,00 zł)

- w II półroczu br. przewiduje się sfinansowanie dokumentacji projektowej

- realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2018.

Wydatki bieżące

1.Razem przeciw wykluczeniu

- okres realizacji przewidziano na lata 2017-2018

- łączne nakłady finansowe -78.777,43 zł (w tym: rok 2017 – 45.299,53 zł i rok 2018 – 33.477,90 zł

- w ramach projektu realizowano dwa zadania: specjalizowane usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób niesamodzielnych, rozszerzone o usługi fizjoterapeuty oraz szkoła dla rodziców ukierunkowana na prace z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo wychowawczymi.