Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej

w Jutrosinie Nr XI/51/2007

z dnia 12 września 2007 r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2007 – 2009

| Nazwa programu lub zadania | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej – Dubin | poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007 – 2009 | 4.020.000,00 | 47.776,00 | 1.622.224,00 | 2.350.000,00 |
| Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007 – 2009 | 2.173.695,00 | 12.939,00 | 660.756,00 | 1.500.000,00 |
| Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie | poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007 – 2008 | 550.000,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | - |
| Budowa obiektów sportowych i placów zabaw | poprawa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2005 - 2009 | 1.280.614,00 (w tym: rok 2005-2006 30.000,00) | 10.000,00 | 200.000,00 | 1.040.614,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej- Szymonki | poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2006 - 2007 | 230.000,00 (w tym rok 2006 193.000,00) | 37.000,00 | - | - |
| Projekt i budowa wodociągu Jutrosin – dworzec | poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007 - 2008 | 220.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | - |
| Odnowa wsi Ostoje –projekt i budowa | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007 - 2009 | 505.000,00 | 5.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Odnowa wsi Dubin –projekt i budowa | poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007 - 2009 | 505.000,00 | 5.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Projekt i budowa drogi gminnej - Szymonki | poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007 - 2009 | 1.135.000,00 | 35.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 |
| Projekt i budowa oświetlenia Dubin - Szkaradowo | poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie | 2007 -2008 | 110.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | - |
| Ogółem: |  |  |  | 10.729.309,00 ( w tym rok 2005-2006: 223.000,00) | 232.715,00 | 3.982.980,00 | 6.290.614,00 |